**График**

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта**

**электросетевых объектов АО «КСК» в сентябре 2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Отключаемое оборудование** | **Дата отключения** | **Потребитель** |
|  | **РП-26** |  |  |
| 1. | Яч.фид.26/5 Т-2 | 01.09.23 | - |
| 2. | Яч.фид.26/4 Т-2 | 04.09.23 | - |
| 3. | Яч.фид.26/3 | 05.09.23 | ООО «Нева» |
| 4. | Яч.фид.26/1 Т-2 | 06.09.23 | - |
| 5. | Щит 0,4 кВ ТП-26/1 Т-1 | 07.09.23 | ООО «ИЦС-Инвест»  ООО «Ресмикс»  АО «ГСР Водоканал»  ООО «БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА» |
| 6. | Щит 0,4 кВ ТП-26/1 Т-2 | 08.09.23 | ООО «ИЦС-Инвест»  ООО «Ресмикс»  АО «ГСР Водоканал» |
|  |  |  |  |
|  | **ГПП-6** |  |  |
| 7. | ЛР ЛК-10 | 11.09.23 – 13.09.23 | - |
|  |  |  |  |
|  | **РП-26** |  |  |
| 8. | Яч.ф.2-13, ТСН-2 | 14.09.23 | - |
| 9. | Яч. фид.94 | 15.09.23 | - |
| 10. | **Секция ф. 2-13, ТН-2** | 18.09.23 | ООО «Нева» |
|  |  |  |  |
|  | **ТП-44/1** |  |  |
| 11. | Яч.ВВ Т-1 | 19.09.23 | - |
| 12. | Трансформатор Т-1 | 20.09.23 | - |
| 13. | Щит 0,4 кВ от Т-1 | 21.09.23 | ООО «Глобал Колорс» |
| 14. | Яч.ВВ Т-2 | 22.09.23 | - |
| 15. | Трансформатор Т-2 | 25.09.23 | - |
| 16. | Щит 0,4 кВ от Т-2 | 26.09.23 | ООО «Глобал Колорс» |
|  |  |  |  |
|  | **РТП-19/15** |  |  |
| 17. | **Секция ф.41** | 27.09.23 | - |
| 18. | Яч.ф.41 | 28.09.23 | - |
| 19. | Яч.ф.Т-1 | 29.09.23 | - |