**График**

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта**

**электросетевых объектов АО «КСК» в мае 2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект отключений** | **Дата** | **Потребитель** |
|  | **ГПП-6** |  |  |
|  | ЛР ЛК-10 | 05.06.23-07.06.23 | – |
|  | ОД Т-2, КЗ Т-2, ЗР нейтрали Т-2 | 08.06.23 - | – |
|  | Вводная ячейка 2 шин |  | – |
|  | Вводная ячейка 4 шин |  | – |
|  | Портал разрядников, ТТ |  | – |
|  | СОД-2 |  | – |
|  | Трансформатор ТСН-2 | 23.06.23 | – |
|  |  |  |  |
|  | **ТП6/7** |  |  |
|  | Трансформатор Т-5 | 26.06.23 | – |
|  | Секция 0,4 кВ от Т-5 | 27.06.23 | ИП Кучумов В.Е. (3 пролет),  ООО «Рудник» (ф.5),  ИП Кучумов В.Е. (ф.8, 1 и 2 пролет) |
|  | Трансформатор Т-6 | 28.06.23 | – |
|  | Секция 0,4 кВ от Т-6 | 29.06.23 | ООО «РиК» (ф.4, 6 пролет) |
|  |  |  |  |
|  | **РП-6/10** | 30.06.23 | – |