График
Ввод в ремонт и вывод из ремонта
электросетевых объектов АО «КСК» в апреле 2026 г.

	№ п/п
	Отключаемое оборудование
	Дата отключения
	Потребитель

	
	РТП-3/4 РУ-6кВ
	
	

	1.
	Секция фидера 52
	01.04.26
	ООО «АС Инжиниринг»

	2.
	Яч.9 фидера Т-2, трансформатор Т-2
	02.04.26
	–

	3.
	Яч.8 фидера 3/5
	03.04.26
	ООО «АС Инжиниринг»

	4.
	Яч.5,6 СВ
	06.04.26
	–

	5.
	ТП 23/11 Т1
	07.04.26
	–

	6.
	ТП 23/11 Т2
	08.04.26
	–

	7
	ТП-76 Т-1, ВН и Т-1
	09.04.26
	–

	8.
	ТП-76 Т-2, ВН и Т-2
	10.04.26
	–

	
	РТП-29
	
	

	9.
	Яч.3 фидера 28
	13.04.26
	–

	10.
	Секция фидера 28
	14.04.26
	–

	11.
	Яч.4 фидера Т-1, трансформатор Т-1
	15.04.26
	–

	12.
	Щит 0,4 кВ
	16.04.26
	–

	13.
	ТП-30/10 Т-1
	17.04.26
	–

	14.
	ТП-30/10 Т-2
	20.04.26
	–

	15.
	ТП-30/11 Т-1+щит 0,4кВ от Т1
	21.04.26
	ООО «ЖТЭК»

	16.
	ТП-30/11 Т-2+щит 0,4кВ от Т2
	22.04.26
	ООО «ЖТЭК»

	17.
	ТП-24/16 Т-1
	23.04.26
	–

	18.
	ТП-24/16 Т-2
	24.04.26
	–

	19.
	ТП 44/1 Т1
	27.04.26
	–

	20.
	ТП 44/1 Т2
	28.04.26
	–

	21.
	ТП 44/2
	29.04.26
	ООО «ИЦЗР»

	22.
	ТП 3/1
	30.04.26
	ООО «Юаско»



